## Slide 1
SNK Factory Modernization
3-Step Digital Transformation · MES Dashboard
Cost Target
1,700 B/Set
Problem: Defect Loss ทุก Stage ส่งผลให้ Cost/Set สูง → Solution: ตรวจจับ · วิเคราะห์ · แก้ไขด้วย AI → Goal: ลดต้นทุนสู่ 1,700 บาท/Set
1
STEP 1
Defect Watchdog
Real-time Detection
ดึงข้อมูล Defect จาก QR-Code Server
ตรวจจับอัตรา Defect ทุก Shift / Stage
แจ้งเตือน Alarm ทันทีเมื่อเกิน Threshold
รู้ทันที · ที่ไหน · เกิดอะไร
2
STEP 2
Defect Analysis
Root Cause Intelligence
รวบรวม Slip Parameter + Casting Machine
วิเคราะห์ Correlation · UCL/LCL ทุก Param
ระบุ Root Cause อัตโนมัติ (Rule-based)
รู้สาเหตุ · Parameter ไหน → Defect อะไร
3
STEP 3
Agentic AI
Decision Intelligence
สรุปข้อมูล Defect + Parameter ทุก Shift
แนะนำแนวทางแก้ไข + Confidence Score
ช่วย Production Manager ตัดสินใจ
แก้ได้เร็ว · AI Suggest → Human Decide
→
→
Enabled by: IOT Data → Digital Twin → MES Platform → Generative AI → Agentic AI

## Slide 2
Implementation Timeline
SNK MES · Kla & Claude · 9 Weeks to Production
9 Weeks
Phase / Deliverable
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
Step 1
Defect Watchdog
QR API · Alarm · Dashboard
W3: Live Alert
Step 2
Defect Analysis
Parameter · Analysis · Root Cause
W6: Insight Ready
Step 3
Agentic AI
AI Summary · Suggest · Decision
W8: AI Online
QA & Buffer
Test · Fix · Production Deploy
W9: Ship
◉ one-pd MES Dashboard (Web App) รัน parallel ทุก Phase — เห็น Dashboard จริงครั้งแรก W3 · Chart + Insight W6 · Full System W8
SNK Factory Modernization · Confidential · 2026